NHR DIGITAL AGENCY CAHIER DES CHARGES COMPLET Site Web Vitrine d'Agence — Conception Ultra-Moderne & Professionnelle

| Version 1.0 | Date Avril 2025 | Statut Document Officiel | Auteur NHR Digital Agency |
| --- | --- | --- | --- |

# SOMMAIRE

1.  Présentation de l'Entreprise & Contexte du Projet	3

2.  Objectifs du Site Web	4

3.  Identité Visuelle & Charte Graphique	5

4.  Architecture & Structure du Site	6

5.  Fonctionnalités Techniques Détaillées	8

6.  Catalogue Complet des Services & Grille Tarifaire	12

7.  Géolocalisation & Adaptation Internationale	18

8.  Animations & Expérience Utilisateur (UX/UI)	20

9.  SEO, Performances & Sécurité	21

10.  Accessibilité, Traduction & Internationalisation	22

11.  Maintenance, Hébergement & Infrastructure	23

12.  Planning de Réalisation & Livrables	24

13.  Budget Global Estimé & Conditions	25

14.  Mentions Légales & Conditions Générales d'Utilisation	26

# 1. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE & CONTEXTE DU PROJET

## 1.1 Identité de l'Agence

| Nom de l'agence | NHR Digital Agency |
| --- | --- |

| Secteur d'activité | Conception & développement de sites web ultra-modernes |
| --- | --- |

| Zones géographiques | Afrique (Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc.) ¦ Europe (France, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, etc.) ¦ Amérique (USA, Canada, pays francophones & anglophones) |
| --- | --- |

| Langue(s) du site | Français & Anglais (commutation instantanée) |
| --- | --- |

| Contact WhatsApp | Bouton dédié en temps réel (effet néon animé) |
| --- | --- |

| Thèmes disponibles | Mode sombre (Dark Mode) & Mode clair (Light Mode) |
| --- | --- |

## 1.2 Vision & Positionnement

NHR Digital Agency se positionne comme une agence de référence en conception de sites web ultra-modernes et professionnels, destinée aussi bien aux entreprises locales africaines qu'aux clients internationaux européens et américains. Notre mission est de délivrer des expériences numériques de haut niveau, alliant design avant-gardiste, performance technique irréprochable et retour sur investissement mesurable pour chaque client.

## 1.3 Contexte & Motivations du Projet

Ce cahier des charges définit la conception et le développement du site web officiel de NHR Digital Agency. Ce site est à la fois notre vitrine commerciale, notre portfolio d'excellence, notre outil de génération de leads et notre plateforme de relation client. Il doit refléter un niveau de qualité équivalent à celui d'un site à 20 000 euros, avec des animations professionnelles, une navigation intuitive et une architecture technique solide.

# 2. OBJECTIFS DU SITE WEB

## 2.1 Objectifs Commerciaux

- Attirer et convertir des prospects qualifiés en clients sur tous les marchés cibles

- Présenter l'ensemble du catalogue de services avec des grilles tarifaires dynamiques selon la localisation

- Générer des demandes de devis, des prises de contact WhatsApp et des réservations

- Construire une crédibilité internationale immédiate via le design et le contenu

## 2.2 Objectifs Marketing & SEO

- Se positionner sur les mots-clés stratégiques dans chaque zone géographique

- Générer du trafic organique qualifié via un blog multilingue

- Construire une base de données d'abonnés via un formulaire de newsletter

- Tracker les conversions (formulaires, clics WhatsApp, appels)

## 2.3 Objectifs Techniques & UX

- Offrir une expérience utilisateur de niveau premium avec animations NexaCore Hero

- Garantir des temps de chargement inférieurs à 2.5 secondes

- Assurer une compatibilité totale : mobile, tablette, desktop

- Proposer un switch instantané Français/Anglais et Dark/Light Mode

- Intégrer la géolocalisation et l'affichage des prix en devise locale

# 3. IDENTITÉ VISUELLE & CHARTE GRAPHIQUE

## 3.1 Palette de Couleurs Officielle

| Couleur | Code HEX | Usage Principal | Contexte |
| --- | --- | --- | --- |
| Noir Profond | #0A0E17 | Fond principal (Dark Mode) | Arrière-plan, sections hero |
| Bleu Foncé | #1565C0 | Couleur primaire de marque | Titres, CTA, bordures actives |
| Bleu Vif | #42A5F5 | Couleur accent | Hover, néons, highlights animés |
| Bleu Électrique | #00D4FF | Effets néon & animations | Bouton WhatsApp, glow effects |
| Blanc Pur | #FFFFFF | Fond Light Mode & textes | Textes sur fond sombre |
| Gris Clair | #F0F4F8 | Fond sections Light Mode | Cards, tableaux, formulaires |
| Gris Foncé | #334155 | Texte secondaire | Descriptions, paragraphes |

## 3.2 Typographie

- Titre principal (H1) : Police sans-serif premium — Clash Display, Syne ou Space Grotesk — Bold 700/900

- Titres secondaires (H2, H3) : Inter ou DM Sans — Semi-Bold 600

- Corps de texte : Inter Regular 400 — taille 16-18px desktop, 15px mobile

- Accent / labels : Monospace (JetBrains Mono ou Fira Code) pour les codes, prix, données techniques

## 3.3 Logo & Identité

Le logo NHR Digital Agency est constitué d'un N stylisé encerclé avec une flèche directionnelle, en dégradé bleu (#1565C0 vers #42A5F5) sur fond noir. Il représente la croissance, le dynamisme et l'expertise numérique. Le logo doit être décliné en versions : horizontale, verticale, monochrome blanche (pour fonds sombres), monochrome noire (pour fonds clairs), et favicon 32x32 / 180x180 px.

# 4. ARCHITECTURE & STRUCTURE DU SITE

## 4.1 Plan du Site Global

### Page d'Accueil (Home)

- Section Hero — Animation NexaCore Hero (voir section 8)

- Section Compteurs animés (projets réalisés, clients, pays, années)

- Section Présentation rapide des services (cards avec hover 3D)

- Section Portfolio / Réalisations récentes (filtrable par type)

- Section Avis Clients (carrousel avec photos, notes, commentaires)

- Section Partenaires / Clients logos (défilement automatique)

- Section CTA principale (demander un devis / nous contacter)

- Section FAQ (accordion animé)

- Footer global avec toutes les informations

### Page Services

- Présentation détaillée de chaque type de site web

- Système de filtrage par zone géographique et budget

- Cards de services avec animations au scroll

- Lien vers les grilles tarifaires adaptées

- CTA par service (devis, WhatsApp, appel)

### Page Tarifs

- Affichage automatique des prix selon la localisation géographique détectée

- Switcher manuel de zone (Afrique / Europe / Amérique)

- Tableaux comparatifs par type de site (Mini / Standard / Premium)

- Affichage en devise locale (FCFA, EUR, USD, CAD, GBP, CHF, etc.)

- Section réforme / refonte de site (devis personnalisé)

- Section maintenance mensuelle (20% du prix du site par mois)

- Section Google Business Profile (packs création + gestion)

### Page Portfolio / Réalisations

- Galerie avec filtres : type de site, secteur, pays client

- Fiche projet détaillée (objectifs, technologies, résultats)

- Lien vers les sites réalisés (avec screenshot animé)

- Témoignage du client associé

### Page À Propos

- Histoire et vision de NHR Digital Agency

- Présentation de l'équipe (photos, rôles, réseaux sociaux)

- Nos valeurs et méthode de travail

- Nos certifications et partenariats technologiques

- Carte des zones d'intervention (interactive)

### Page Blog

- Articles techniques et conseils web (SEO, UX, tendances)

- Filtrage par catégorie et langue

- Partage réseaux sociaux intégré

- Formulaire d'abonnement newsletter

### Page Contact

- Formulaire de contact avancé (nom, email, téléphone, pays, type de projet, budget, message)

- Bouton WhatsApp principal avec effet néon animé

- Coordonnées complètes

- Carte Google Maps interactive (siège social)

- Horaires de disponibilité par fuseau horaire

### Pages Légales

- Mentions légales

- Politique de confidentialité & RGPD

- Conditions Générales de Vente (CGV)

- Politique de cookies

# 5. FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES DÉTAILLÉES

## 5.1 Système de Géolocalisation

Au premier chargement du site, un système de détection de la localisation est activé :

- Demande d'autorisation de géolocalisation via l'API du navigateur

- Si l'utilisateur accepte : détection automatique du pays et de la devise correspondante

- Si l'utilisateur refuse : affichage d'un modal élégant avec liste déroulante de sélection du pays

- Mémorisation du choix dans localStorage pour les visites suivantes

- Possibilité de changer de pays/devise à tout moment via un sélecteur dans le header

## 5.2 Affichage des Prix par Zone

Le système de prix est dynamique et s'adapte en temps réel selon la zone détectée :

| Zone | Devise | Taux de référence | Exemple tarif vitrine Standard |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique francophone (Cameroun, CI, SN...) | FCFA | 1 EUR ≈ 655 FCFA | 250 000 FCFA |
| France / Belgique / Suisse | EUR (€) | Référence | 1 900 € |
| Allemagne / Italie / autres EU | EUR (€) | Référence | 1 800 € |
| USA | USD ($) | 1 EUR ≈ 1.08 $ | 2 100 $ |
| Canada | CAD ($) | 1 EUR ≈ 1.47 CA$ | 2 900 CA$ |
| Royaume-Uni | GBP (£) | 1 EUR ≈ 0.86 £ | 1 650 £ |
| Autres pays Afrique anglophone | USD ($) | Variable selon pays | Sur devis |

## 5.3 Bouton WhatsApp Service Client

- Position : flottante, coin inférieur droit, toujours visible

- Design : cercle vert WhatsApp avec icône, entouré d'un effet néon animé pulsant (#00FF88 ou bleu #00D4FF)

- Animation : pulsation lumineuse permanente + onde d'expansion au hover

- Message prédéfini au clic selon la langue du site et la page visitée

- Tooltip au hover : 'Discutez avec nous maintenant / Chat with us now'

- Compteur de réponse rapide : 'Répond généralement en moins de 1h'

## 5.4 Switch Thème Sombre / Clair

- Bouton toggle dans le header (soleil / lune) avec animation de transition

- Thème par défaut : Dark Mode (cohérent avec la charte noire/bleue)

- Light Mode : fond blanc #FFFFFF, textes #0A1628, accents bleus conservés

- Mémorisation du choix dans localStorage

- Transition CSS animée (0.3s ease) sur tous les éléments lors du changement

## 5.5 Système de Traduction FR / EN

- Switch dans le header : bouton drapeau avec libellé FR / EN

- Traduction complète de 100% du contenu : menus, pages, formulaires, modals, boutons, alertes

- URLs avec préfixe de langue : /fr/... et /en/... (ou sous-domaines fr. et en.)

- Balises hreflang correctement configurées pour le SEO international

- Dates, nombres et devises formatés selon la langue sélectionnée

- Blog séparé par langue (articles en FR et articles en EN)

## 5.6 Formulaire de Contact & Devis

- Champs : Prénom, Nom, Email, Téléphone (+indicatif pays auto), Pays, Type de projet, Budget estimé, Délai souhaité, Description du projet, Upload de fichier (brief ou logo)

- Validation en temps réel (côté client) avec messages d'erreur contextuels

- CAPTCHA anti-spam (reCAPTCHA v3 invisible)

- Confirmation par email automatique au client

- Notification interne à l'agence (email + WhatsApp)

- Intégration CRM légère (Notion ou Airtable) pour suivi des leads

## 5.7 Portfolio Interactif

- Filtres par type de site, secteur, pays

- Mode grille et mode liste (switch)

- Hover sur les cards : screenshot animé avec preview du site

- Page projet détaillée : objectifs, stack technique, résultats mesurés, témoignage

- Lightbox pour les images haute résolution

## 5.8 Blog & Content Marketing

- Catégories : Conseils Web, SEO, E-commerce, Design, Actualités, Tutoriels

- Temps de lecture estimé par article

- Partage réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter/X, WhatsApp, Facebook)

- Système de commentaires modéré (Disqus ou natif)

- Barre de progression de lecture (scroll indicator)

- Articles suggérés en fin de lecture

## 5.9 Fonctionnalités Additionnelles

- Compteurs animés (chiffres qui défilent au scroll) : clients satisfaits, projets livrés, pays couverts

- Chat bot / pré-qualification automatique des leads (optionnel Phase 2)

- Calendrier de réservation de consultation gratuite (Calendly intégré)

- Section témoignages vidéo (YouTube embed)

- Barre de cookies RGPD complète avec gestion des préférences

- Newsletter avec intégration Mailchimp ou Brevo

# 6. CATALOGUE COMPLET DES SERVICES & GRILLE TARIFAIRE

Tous les prix ci-dessous sont indicatifs et correspondent aux tarifs moyens pratiqués par NHR Digital Agency selon les zones géographiques. Les prix affichés sur le site s'adaptent automatiquement à la localisation de l'utilisateur.

## 6.1 One-Page (Landing Page)

Une seule grande page qui présente une offre, un événement ou une activité. Idéal pour les campagnes marketing, le lancement de produit, ou comme mini-vitrine.

| Zone | Pack | Prix | Contenu & Services inclus |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique francophone | Mini | 80 000 FCFA | 1 page, design simple, formulaire contact, responsive mobile |
| Afrique francophone | Standard | 150 000 FCFA | Copywriting de base, WhatsApp intégré, Google Analytics, SEO on-page |
| Afrique francophone | Premium | 250 000 FCFA | Design personnalisé, FAQ, optimisation conversion, hébergement 1 an inclus |
| Europe (France/Belgique/CH) | Mini | 300 € | Template premium + personnalisation, responsive, formulaire |
| Europe (France/Belgique/CH) | Standard | 600 € | Design custom, Analytics, SEO on-page, intégrations marketing |
| Europe (France/Belgique/CH) | Premium | 1 200 € | Copywriting complet, newsletter, CRM léger, A/B testing |
| USA / Canada | Mini | 400 $ | Pack landing packagé, thème premium, responsive |
| USA / Canada | Standard | 800 $ | Design custom, intégrations marketing de base, SEO |
| USA / Canada | Premium | 1 500 $ | Optimisation conversion avancée, suivi Analytics complet |

## 6.2 Site Vitrine (5-10 pages)

Présente l'activité, les services, l'équipe, les coordonnées. Idéal pour : artisans, cabinets, PME, professions libérales, associations.

| Zone | Pack | Prix | Contenu & Services inclus |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique francophone | Mini | 150 000 FCFA | 5 pages, thème adapté, SEO basique, formulaire contact |
| Afrique francophone | Standard | 250 000 FCFA | 8-10 pages, design sur mesure, SEO on-page, formation admin |
| Afrique francophone | Premium | 400 000–500 000 FCFA | 10-15 pages, blog, WhatsApp, newsletter, optimisation vitesse |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | Mini | 900 € | 5 pages, thème premium personnalisé, responsive |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | Standard | 1 800–2 500 € | 8-10 pages, design sur mesure, SEO, blog prêt |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | Premium | 4 000–5 000 € | Design avancé, animations, rédaction contenu, photos intégrées |
| USA | Mini | 1 000 $ | Site small business basique, 5 pages, SEO |
| USA | Standard | 2 500–3 500 $ | 8-10 pages, blog, SEO, intégrations email marketing |
| USA | Premium | 5 000–8 000 $ | Design haut de gamme, copywriting, stratégie SEO initiale |
| Canada | Mini | 1 500 CA$ | Site PME basique, 5 pages, formulaire, responsive |
| Canada | Standard | 2 500–4 000 CA$ | 8-10 pages, blog, SEO, intégrations |
| Canada | Premium | 6 000–8 000 CA$ | Design premium, copywriting, stratégie SEO, analytics avancé |

## 6.3 Site E-commerce (Boutique en Ligne)

Vente de produits ou services en ligne avec panier, paiement sécurisé, gestion des commandes. Compatible : WooCommerce, Shopify, PrestaShop.

| Zone | Pack | Prix | Contenu & Services inclus |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique francophone | Mini | 300 000 FCFA | 20 produits max, paiement mobile money + carte, gestion commandes |
| Afrique francophone | Standard | 500 000–600 000 FCFA | 50 produits, design custom, SEO produits, formation gestion |
| Afrique francophone | Premium | 800 000–1 200 000 FCFA | 100+ produits, stocks, facturation, WhatsApp, tunnel de vente |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | Mini | 3 000 € | 20-30 produits, WooCommerce/Shopify, thème premium |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | Standard | 5 000–8 000 € | 100 produits, design custom, paiement, transporteurs, SEO |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | Premium | 10 000–15 000 €+ | Catalogue large, multi-langue, ERP/CRM, automatisations |
| USA | Mini | 2 000 $ | Petite boutique, thème adapté, paiement Stripe/PayPal |
| USA | Standard | 5 000–10 000 $ | Boutique sérieuse PME, intégrations complètes, SEO |
| USA | Premium | 15 000–25 000 $+ | E-commerce avancé, marketing automation, upsell, analytics |
| Canada | Mini | 2 500 CA$ | Boutique basique, jusqu'à 20 produits |
| Canada | Standard | 6 000–12 000 CA$ | Boutique PME, intégrations paiement, SEO produits |
| Canada | Premium | 15 000–25 000 CA$+ | E-commerce avancé, multi-devise, automatisations |

## 6.4 Blog / Magazine en Ligne

Contenu éditorial publié régulièrement (articles, actus, tutoriels) pour informer, éduquer et attirer du trafic SEO.

| Zone | Pack | Prix | Contenu & Services inclus |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique francophone | Standard | 200 000–350 000 FCFA | Design éditorial, catégories, newsletter, 5 articles de lancement |
| Afrique francophone | Premium | 400 000–600 000 FCFA | Design sur mesure, espace membre, pub Google AdSense, SEO avancé |
| Europe | Standard | 1 500–3 500 € | Blog pro, newsletter, SEO on-page, partage réseaux sociaux |
| Europe | Premium | 5 000–10 000 €+ | Magazine en ligne, espace payant, automatisations éditoriales |
| USA / Canada | Standard | 2 000–5 000 $ | Blog PME/influenceur, SEO, newsletter, analytics |
| USA / Canada | Premium | 8 000–15 000 $+ | Media online avancé, monétisation, espace membre premium |

## 6.5 Portfolio / CV en Ligne

Mise en avant des réalisations (designers, développeurs, photographes, agences). Souvent minimaliste et très visuel.

| Zone | Pack | Prix | Contenu & Services inclus |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique francophone | Mini | 80 000 FCFA | 5 pages, design épuré, galerie projets, contact |
| Afrique francophone | Premium | 200 000 FCFA | Design sur mesure, animations, blog, SEO, hébergement 1 an |
| Europe | Standard | 500–1 000 € | Portfolio professionnel, animations, responsive, SEO |
| USA / Canada | Standard | 400–1 000 $ | Portfolio créatif, galerie interactive, contact avancé |

## 6.6 Site Institutionnel / Portail Web

Pour grandes entreprises, ONG, administrations, collectivités. Avec infos officielles, rapports, chiffres clés, espace membres.

| Zone | Pack | Prix | Contenu & Services inclus |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique francophone | Standard | 800 000–2 000 000 FCFA | Site institutionnel complet, multi-sections, actualités, documents |
| Afrique francophone | Premium | 2 000 000–10 000 000 FCFA | Portail avancé, intranet/extranet, multi-langue, workflow |
| Europe | Standard | 8 000–20 000 € | Site institutionnel pro, CMS avancé, multi-langue, RGPD |
| Europe | Premium | 20 000–75 000 €+ | Grand projet sur mesure, intranet, API, sécurité renforcée |
| USA / Canada | Standard | 10 000–30 000 $ | Site institutionnel, espace membres, multi-langue |
| USA / Canada | Premium | 30 000–100 000 $+ | Portail complexe, intégrations internes, sécurité enterprise |

## 6.7 Application Web / SaaS

Outil interactif dans le navigateur (SaaS, CRM, gestion de projet, outils métier, tableaux de bord). Développement sur mesure.

| Zone | Pack | Prix | Contenu & Services inclus |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique francophone | MVP | 1 000 000–3 000 000 FCFA | Application basique, dashboard, formulaires, gestion utilisateurs |
| Afrique francophone | Complet | 3 000 000–10 000 000 FCFA | SaaS complet, API, paiement, notifications, rôles utilisateurs |
| Europe | MVP | 10 000–20 000 € | MVP fonctionnel, authentification, dashboard de base |
| Europe | Complet | 30 000–75 000 €+ | SaaS/web-app complet sur mesure avec toutes intégrations |
| USA / Canada | MVP | 15 000–30 000 $ | MVP web-app, authentification, dashboard, API de base |
| USA / Canada | Complet | 50 000–150 000 $+ | Application enterprise, scalable, securisée, intégrations complexes |

## 6.8 Site One-Page / CV en Ligne / Site Personnel

(Voir section 6.1 pour les tarifs One-Page)

- CV en ligne individuel : à partir de 50 000 FCFA / 200 € / 250 $

- Site personnel (influenceur, artiste, coach) : à partir de 80 000 FCFA / 300 € / 350 $

## 6.9 Refonte / Réforme de Site Web Existant

La refonte d'un site web existant est un service sur devis, car le prix dépend de nombreux facteurs : la taille du site actuel, la technologie utilisée, le niveau de reprise du contenu, les nouvelles fonctionnalités souhaitées.

- Audit complet du site existant : inclus dans l'offre de refonte

- Migration de contenu : pages, articles, produits, médias

- Refonte graphique complète : nouvelle charte visuelle, nouveau design

- Mise à jour technologique : passage à des frameworks modernes

- Optimisation SEO lors de la migration (redirections 301, sitemap, schema.org)

- Test de régression complet avant mise en ligne

| Type de refonte | Prix indicatif |
| --- | --- |
| Refonte graphique simple (design seulement) | 60-80% du prix d'un site neuf équivalent |
| Refonte partielle (design + nouvelles fonctionnalités) | 70-90% du prix d'un site neuf équivalent |
| Refonte complète (redesign + migration technologique) | Prix équivalent à un site neuf + 15-20% de surcoût migration |
| Ajout de fonctionnalités sur site existant | Devis sur mesure selon complexité |

## 6.10 Maintenance & Gestion des Sites Web

NHR Digital Agency propose un service de maintenance mensuelle représentant 20% du prix initial du site par mois.

Ce service comprend :

- Mises à jour régulières : CMS, plugins, thèmes, bibliothèques

- Sauvegardes automatiques quotidiennes et hebdomadaires

- Monitoring de disponibilité 24h/24 avec alertes

- Correction de bugs et problèmes techniques

- Optimisation continue des performances (temps de chargement)

- Surveillance de la sécurité et protection anti-malware

- Rapport mensuel de performance (trafic, conversions, vitesse)

- Petites modifications de contenu (jusqu'à 2h/mois incluses)

- Support technique par email et WhatsApp

| Exemple : Prix du site initial | Maintenance mensuelle (20%) |
| --- | --- |
| 250 000 FCFA (vitrine Afrique Standard) | 50 000 FCFA / mois |
| 500 000 FCFA (e-commerce Afrique Standard) | 100 000 FCFA / mois |
| 1 900 € (vitrine Europe Standard) | 380 € / mois |
| 5 000 € (e-commerce Europe Standard) | 1 000 € / mois |
| 2 500 $ (vitrine USA Standard) | 500 $ / mois |
| 8 000 $ (e-commerce USA Standard) | 1 600 $ / mois |

## 6.11 Google Business Profile — Création & Gestion SEO Local

Service complémentaire proposé à tous les clients qui souhaitent être visibles localement sur Google Maps et dans les résultats de recherche locale.

| Zone | Service | Prix | Contenu inclus |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique francophone | Création + Optimisation initiale | 25 000 FCFA | Création fiche, infos complètes, catégories SEO, description optimisée |
| Afrique francophone | Optimisation + Mini audit local | 40 000–50 000 FCFA | Création + 15 photos, 5 posts de lancement, guide avis clients |
| Afrique francophone | Gestion mensuelle SEO local | 30 000–60 000 FCFA/mois | Posts mensuels, réponses aux avis, rapport mensuel, mise à jour offres |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | Création + Optimisation initiale | 150–200 € | Fiche optimisée, photos, description SEO locale, catégories |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | Gestion mensuelle basique | 50–90 €/mois | Posts, réponses avis, mise à jour, rapport |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | Gestion mensuelle avancée | 120–200 €/mois | SEO local élargi, netlinking local, suivi compétiteurs |
| USA / Canada | Création + Optimisation initiale | 150–250 $/mois | Setup complet, photos, description SEO, catégories optimisées |
| USA / Canada | Gestion mensuelle basique | 100–200 $/mois | Posts, avis, mise à jour, rapport mensuel |
| USA / Canada | Gestion mensuelle avancée | 200–400 $/mois | SEO local avancé, citations locales, monitoring concurrence |

## 6.12 Référencement Naturel SEO & Placement sur Google Maps

NHR Digital Agency propose un service complet de référencement naturel (SEO) pour aider les entreprises à apparaître en tête des résultats Google et dans le Pack Local Google Maps. Ce service combine stratégie de contenu, optimisation technique, netlinking et SEO local.

### SEO Naturel — Référencement Organique

- Audit SEO initial complet : analyse technique, contenu, concurrence, mots-clés

- Recherche et sélection des mots-clés stratégiques (volume, intention, difficulté)

- Optimisation on-page : balises title, meta description, H1/H2, URLs, images alt

- Optimisation technique : vitesse, mobile, Core Web Vitals, indexation

- Création de contenu SEO : articles de blog optimisés, pages services, landing pages

- Netlinking / Backlinks : acquisition de liens entrants de qualité

- Suivi mensuel des positions Google avec rapport détaillé

- Optimisation schema.org : FAQ, LocalBusiness, Service, Article

### Placement Google Maps — SEO Local

- Optimisation de la fiche Google Business Profile pour le Pack Local (3 premiers résultats Maps)

- Travail sur les signaux de proximité géographique

- Création et nettoyage des citations NAP (Nom, Adresse, Téléphone) sur les annuaires

- Stratégie d'avis clients pour améliorer la note et la crédibilité

- Publication régulière de posts Google Business (offres, actualités, événements)

- Optimisation pour les recherches vocales et recherches 'near me'

| Zone | Pack SEO | Prix mensuel | Inclus |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique francophone | SEO Starter | 50 000–80 000 FCFA/mois | Audit initial, 4 articles/mois, 10 mots-clés, rapport mensuel |
| Afrique francophone | SEO Standard | 100 000–150 000 FCFA/mois | 8 articles/mois, netlinking local, 25 mots-clés, SEO local inclus |
| Afrique francophone | SEO Premium | 200 000–350 000 FCFA/mois | 12+ articles, netlinking, SEO local + Maps, dashboard live |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | SEO Starter | 400–700 EUR/mois | Audit, 4 articles, 20 mots-clés, rapport mensuel |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | SEO Standard | 800–1 500 EUR/mois | 8 articles, netlinking, 50 mots-clés, SEO local + Maps |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | SEO Premium | 2 000–4 000 EUR/mois | 15+ contenus, netlinking autorité, reporting avancé, dashboard |
| USA / Canada | SEO Starter | 500–900 USD/mois | Audit, 4 articles, 20 mots-clés, Google Maps local |
| USA / Canada | SEO Standard | 1 000–2 000 USD/mois | 8 articles, netlinking, SEO local complet, reporting hebdo |
| USA / Canada | SEO Premium | 2 500–5 000 USD/mois | Stratégie complète, link building, contenu premium, dashboard live |

Note : Les résultats SEO sont généralement visibles à partir du 3e mois. Un contrat minimum de 6 mois est recommandé pour des résultats durables.

## 6.13 Gestion de la Fiche Google Business Profile

Service dédié à la création, l'optimisation et la gestion mensuelle de la fiche Google Business Profile. Indispensable pour toute entreprise souhaitant être visible localement et générer des appels, des visites et des demandes de contact via Google.

### Création et Optimisation Initiale (Prestation One Shot)

- Création ou réclamation de la fiche Google Business Profile

- Vérification et validation de la fiche auprès de Google

- Renseignement complet : nom, adresse, téléphone, horaires, site web, catégories principales et secondaires

- Rédaction de la description optimisée (mots-clés SEO local, zone d'activité, services)

- Ajout de 15 à 25 photos professionnelles optimisées (nommage SEO des fichiers)

- Configuration des services et produits dans la fiche

- Mise en place de templates de réponse rapide aux avis

- Intégration des attributs disponibles (paiement, accessibilité, équipements)

### Gestion Mensuelle Continue

- Publication de 4 à 12 posts par mois : offres, actualités, événements, conseils

- Réponse professionnelle à tous les avis clients (positifs et négatifs)

- Mise à jour permanente : horaires fériés, nouvelles offres, nouveaux services

- Surveillance et signalement des modifications non autorisées par des tiers

- Rapport mensuel : vues, clics, appels, demandes d'itinéraire, photos consultées

- Stratégie active d'acquisition d'avis (guide + templates pour les clients)

| Zone | Service Google Business | Prix | Contenu inclus |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique francophone | Création + Optimisation initiale | 25 000–50 000 FCFA | Fiche complète, photos, description SEO, catégories, attributs |
| Afrique francophone | Gestion mensuelle Basique | 20 000–35 000 FCFA/mois | 4 posts/mois, réponses avis, rapport mensuel |
| Afrique francophone | Gestion mensuelle Avancée | 40 000–70 000 FCFA/mois | 8-12 posts/mois, stratégie avis, mise à jour permanente, rapport détaillé |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | Création + Optimisation initiale | 150–200 EUR | Fiche optimisée, photos, description, configuration complète |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | Gestion mensuelle Basique | 50–90 EUR/mois | 4 posts, réponses avis, rapport mensuel |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | Gestion mensuelle Avancée | 120–200 EUR/mois | 8-12 posts, SEO local élargi, citations NAP, monitoring concurrence |
| USA / Canada | Création + Optimisation initiale | 150–250 USD | Setup complet, photos, description SEO optimisée, attributs |
| USA / Canada | Gestion mensuelle Basique | 100–180 USD/mois | 4 posts, réponses avis, rapport mensuel |
| USA / Canada | Gestion mensuelle Avancée | 200–400 USD/mois | SEO local avancé, citations NAP, monitoring, reporting détaillé |

## 6.14 Design UI/UX — Applications Mobiles & Sites Web Complexes

NHR Digital Agency propose un service de design UI/UX de niveau professionnel pour les applications mobiles iOS et Android ainsi que les sites web complexes (web-apps, SaaS, plateformes, portails institutionnels). Ce service peut être réalisé seul ou en complément du développement.

### Processus de Design UI/UX NHR

- Phase 1 — Recherche : analyse des utilisateurs cibles (personas), benchmark concurrentiel, définition des parcours utilisateurs (user journeys)

- Phase 2 — Architecture : sitemap, flowcharts des écrans, arborescence fonctionnelle

- Phase 3 — Wireframes : maquettes basse fidélité de tous les écrans (mobile + desktop + tablette)

- Phase 4 — Design UI : maquettes haute fidélité sur Figma — couleurs, typographie, icônes, composants, grille responsive

- Phase 5 — Prototype : prototype cliquable Figma pour tests et validation client

- Phase 6 — Design System : bibliothèque de composants réutilisables, guide de style, tokens de design

- Phase 7 — Handoff : spécifications techniques complètes, export des assets, annotations pour les développeurs

### Types de Projets UI/UX Couverts

- Applications mobiles iOS et Android (React Native, Flutter, natif)

- Applications web progressives (PWA)

- Plateformes SaaS et tableaux de bord analytiques (dashboards)

- Portails clients, espaces membres, intranets

- Sites e-commerce complexes : configurateurs de produits, catalogues larges

- Interfaces d'administration (backoffice, CRM, ERP)

- Sites institutionnels multi-sections avec espace documentaire

- Refonte UX de produits numériques existants

| Zone | Pack UI/UX | Prix | Inclus |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique francophone | App Mobile Simple (jusqu'a 20 ecrans) | 300 000–600 000 FCFA | Wireframes + maquettes HD Figma + prototype cliquable |
| Afrique francophone | App Mobile Complete (20-50 ecrans) | 600 000–1 500 000 FCFA | Design system, composants, variantes, handoff développeur |
| Afrique francophone | Site Web Complexe / SaaS | 250 000–800 000 FCFA | Dashboard, portail : wireframes + maquettes + design system |
| Afrique francophone | Audit UX + Refonte Design | 100 000–300 000 FCFA | Audit UX complet, rapport, recommandations, wireframes correctifs |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | App Mobile Simple (jusqu'a 20 ecrans) | 2 000–4 000 EUR | Wireframes, maquettes Figma HD, prototype cliquable |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | App Mobile Complete (20-50 ecrans) | 5 000–12 000 EUR | Design system complet, animation specs, handoff développeur |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | Site Web Complexe / SaaS | 3 000–8 000 EUR | SaaS, dashboard, portail — UI complet + design system |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | Audit UX + Refonte Design | 1 500–4 000 EUR | Audit, tests utilisateurs, rapport, wireframes correctifs |
| USA / Canada | App Mobile Simple (jusqu'a 20 ecrans) | 2 500–5 000 USD | Wireframes, maquettes Figma, prototype cliquable |
| USA / Canada | App Mobile Complete (20-50 ecrans) | 6 000–15 000 USD | Design system, specs techniques, handoff développeur |
| USA / Canada | Site Web Complexe / SaaS | 4 000–10 000 USD | SaaS, dashboard, portail — design system inclus |
| USA / Canada | Audit UX + Refonte Design | 2 000–5 000 USD | Audit UX, tests, rapport détaillé, wireframes correctifs |

Livrable principal : fichier Figma complet et structuré (frames, composants, variantes, auto-layout), prêt à être transmis aux développeurs. Formats alternatifs disponibles : Zeplin, Adobe XD, selon la préférence du client.

## 6.15 Refonte de Site Web (Service Détaillé)

La refonte de site web est un service à part entière chez NHR Digital Agency. Elle consiste à repenser intégralement un site existant — visuellement et techniquement — pour le moderniser, améliorer ses performances, son référencement et ses taux de conversion.

### Quand envisager une Refonte ?

- Le site a plus de 3 ans et paraît visuellement dépassé

- Le site n'est pas mobile-friendly ou ne s'adapte pas correctement aux smartphones

- Les temps de chargement dépassent 3 secondes

- Le taux de rebond est élevé (> 70%) et les conversions sont faibles

- Le CMS ou la technologie utilisée est obsolète ou non maintenue

- Le site ne correspond plus à l'identité visuelle actuelle de l'entreprise

- Le site est difficile à mettre à jour par les équipes internes

- Des fonctionnalités importantes manquent : paiement, réservation, espace client

### Processus de Refonte NHR Digital Agency

- Etape 1 — Audit complet : analyse technique (vitesse, sécurité, SEO), audit UX (navigation, conversion), benchmark concurrentiel

- Etape 2 — Stratégie de contenu : cartographie pages à conserver, supprimer ou créer, plan de redirections 301

- Etape 3 — Nouveau design : wireframes puis maquettes Figma haute fidélité (charte graphique mise à jour)

- Etape 4 — Développement : intégration du nouveau design sur technologie cible (WordPress, Next.js, Shopify, etc.)

- Etape 5 — Migration de contenu : transfert des pages, articles, produits, médias, utilisateurs

- Etape 6 — SEO de migration : redirections 301, nouveau sitemap, re-soumission Google, monitoring des positions

- Etape 7 — Tests complets : cross-browser, responsive, formulaires, paiements, accessibilité

- Etape 8 — Mise en ligne et suivi : bascule DNS, monitoring J+7, rapport J+30

| Zone | Type de Refonte | Prix indicatif | Inclus |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique francophone | Refonte graphique simple | 120 000–350 000 FCFA | Nouveau design uniquement, même CMS, migration contenu basique |
| Afrique francophone | Refonte partielle | 200 000–500 000 FCFA | Design + nouvelles fonctionnalités + SEO migration complet |
| Afrique francophone | Refonte complète | 350 000–900 000+ FCFA | Redesign + changement technologie + migration + SEO + formation |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | Refonte graphique simple | 800–2 000 EUR | Nouveau design sur même CMS/technologie, migration contenu |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | Refonte partielle | 2 000–5 000 EUR | Design + nouvelles fonctions + SEO migration + formation client |
| Europe (FR/BE/DE/CH/IT) | Refonte complète | 5 000–15 000 EUR+ | Redesign total + nouvelle technologie + migration SEO + contenus |
| USA / Canada | Refonte graphique simple | 1 000–2 500 USD | Nouveau design sur technologie existante, migration contenu |
| USA / Canada | Refonte partielle | 2 500–7 000 USD | Design + fonctionnalités + SEO migration + tests complets |
| USA / Canada | Refonte complète | 7 000–20 000 USD+ | Redesign + changement stack + migration + SEO + contenus |

Audit préalable gratuit : NHR Digital Agency offre un audit de 30 minutes pour cadrer précisément le périmètre et fournir un devis personnalisé. Prix ci-dessus indicatifs, ajustés selon la complexité réelle du projet.

## 6.16 Services Additionnels

| Service | Tarif indicatif | Description |
| --- | --- | --- |
| Création logo & identité visuelle | 50 000–500 000 FCFA / 200–2 000 € | Logo vectoriel, charte graphique complète, guide d'utilisation |
| Rédaction de contenu web (copywriting) | 20 000 FCFA/page / 80–150 €/page | Textes optimisés SEO, adaptés à la cible |
| Photographie professionnelle | Sur devis | Shooting produit, équipe, locaux |
| Vidéo promotionnelle (motion design) | 150 000–800 000 FCFA / 500–5 000 € | Présentation animée, teaser, tutoriel |
| Configuration email professionnel | 10 000–30 000 FCFA / 50–150 € | nom@votredomaine.com, G Suite ou Zoho |
| Audit SEO complet | 50 000–200 000 FCFA / 200–800 € | Rapport complet, plan d'action, recommandations |
| Formation CMS (WordPress/Shopify) | 30 000–80 000 FCFA / 150–400 € | Formation individuelle ou groupe, support vidéo |
| Intégration outils métier (CRM, ERP) | Sur devis | Connexion API, automatisations, flux de données |

# 7. GÉOLOCALISATION & ADAPTATION INTERNATIONALE

## 7.1 Zones Géographiques Couvertes

NHR Digital Agency intervient sur trois grandes zones géographiques, avec des équipes et partenaires locaux dans chaque région :

### Afrique

- Cameroun (marché principal — siège de l'agence à Yaoundé)

- Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Guinée (Afrique de l'Ouest)

- RDC, Congo-Brazzaville, Gabon, Centrafrique (Afrique centrale)

- Maroc, Tunisie, Algérie (Afrique du Nord)

- Nigeria, Ghana, Afrique du Sud (Afrique anglophone)

### Europe

- France (marché principal — français)

- Belgique (FR + NL)

- Suisse (FR + DE + IT)

- Allemagne

- Italie

- Espagne, Portugal, Pays-Bas et autres pays européens

### Amérique

- États-Unis (communautés francophones + marché anglophone)

- Canada (Québec francophone + reste du Canada anglophone)

- Haïti et Caraïbes francophones

- Amérique latine (marchés hispanophone/lusophone sur devis)

## 7.2 Adaptation des Devises & Prix

- Détection automatique du pays via l'API Geolocation du navigateur

- Conversion et affichage en temps réel dans la devise locale

- Mise à jour manuelle possible via sélecteur de pays dans le header

- Taux de change mis à jour quotidiennement via une API financière (ExchangeRate-API ou Fixer.io)

- Affichage de la mention 'Prix indicatifs — devis personnalisé sur demande'

## 7.3 Adaptation Culturelle & Linguistique

- Contenu adapté selon la zone : références culturelles, exemples de secteurs, témoignages locaux

- Numéros de téléphone affichés avec indicatif pays (+237, +33, +1, etc.)

- Moyens de paiement proposés selon la zone (Mobile Money pour Afrique, CB/virement pour Europe, Stripe pour Amérique)

- Fuseau horaire et horaires de contact adaptés

# 8. ANIMATIONS & EXPÉRIENCE UTILISATEUR (UX/UI)

## 8.1 Animation NexaCore Hero (Section Principale)

L'animation NexaCore Hero est l'élément distinctif premium de la page d'accueil. Elle doit créer un impact visuel immédiat et mémorable :

- Fond : espace noir profond (#0A0E17) avec particules lumineuses dynamiques (points bleus et blancs en mouvement)

- Grille néon : lignes en perspective 3D convergeant vers un point de fuite central (effet tunnel futuriste)

- Titre principal : apparition lettre par lettre avec effet de glitch subtil et traîne lumineuse

- Sous-titre : fade-in décalé avec effet de texte typé (typewriter effect)

- Orbe/sphère centrale animée : gradient bleu (#1565C0 → #42A5F5) avec rotation et halo lumineux pulsant

- Lignes de données : animation de lignes de code ou données défilantes en arrière-plan (style HUD)

- CTA principal : bouton avec effet de remplissage au hover et particules au clic

- Scroll indicator : flèche rebondissante en bas de section

## 8.2 Animations Globales du Site

- Scroll animations : éléments apparaissant progressivement au défilement (Intersection Observer API)

- Parallax effect : décalage subtil des arrière-plans au scroll pour effet de profondeur

- Hover 3D sur les cards : rotation légère en CSS 3D transform au survol

- Compteurs animés : chiffres qui défilent de 0 vers la valeur cible au scroll (ex: 150+ clients)

- Carrousel fluide : transition CSS avec effet de glissement smooth

- Loader page : animation de logo NHR avec effet de dessin progressif (SVG stroke animation)

- Transitions de pages : fade ou slide doux entre les pages (si SPA/Next.js)

- Cursor personnalisé : curseur custom bleu avec traîne lumineuse (desktop seulement)

- Gradient animé : mouvements lents de couleurs dans les sections hero secondaires

- Glassmorphism : cards avec effet verre dépoli (backdrop-filter blur) sur fond sombre

## 8.3 Standards UX

- Navigation : menu sticky en haut, transparent au départ puis opaque au scroll

- Mobile-first : design et interactions pensés d'abord pour mobile

- Touch-friendly : boutons et zones de clic d'au moins 48x48px

- Accessibilité : navigation au clavier, contrastes AA minimum (WCAG 2.1)

- Micro-interactions : feedbacks visuels sur tous les éléments cliquables

# 9. SEO, PERFORMANCES & SÉCURITÉ

## 9.1 Optimisation SEO Technique

- Structure HTML sémantique (h1, h2, h3, nav, article, section, aside, footer)

- Balises meta (title, description) optimisées par page et par langue

- Balises Open Graph et Twitter Cards pour le partage réseaux sociaux

- Schema.org (JSON-LD) : LocalBusiness, Service, WebSite, FAQPage, BreadcrumbList

- Sitemap XML automatique (1 par langue)

- Fichier robots.txt configuré

- Redirections 301 et gestion des erreurs 404 personnalisée

- Canonical URLs pour éviter le contenu dupliqué

- Hreflang pour le SEO multilingue (fr/en/x-default)

## 9.2 Performances Web (Core Web Vitals)

- Objectif : LCP < 2.5s, FID < 100ms, CLS < 0.1 (scores Google)

- Images optimisées : format WebP, lazy loading natif, compression Squoosh

- Code splitting et chargement différé des scripts non-critiques

- CDN (Cloudflare ou équivalent) pour les assets statiques

- Cache navigateur configuré avec des en-têtes HTTP appropriés

- Minification HTML, CSS, JS

- Police web optimisée : font-display: swap, subset Unicode

## 9.3 Sécurité

- Certificat SSL/TLS (HTTPS obligatoire)

- En-têtes de sécurité HTTP : CSP, X-Frame-Options, HSTS, X-Content-Type-Options

- Protection anti-DDOS via Cloudflare

- Formulaires protégés : CSRF tokens + reCAPTCHA v3

- Mots de passe et clés API stockés en variables d'environnement (.env)

- Sauvegardes automatiques quotidiennes (rétention 30 jours)

- Journaux d'accès et monitoring des anomalies

# 10. ACCESSIBILITÉ, TRADUCTION & INTERNATIONALISATION

## 10.1 Accessibilité (WCAG 2.1 Niveau AA)

- Contraste des couleurs : ratio minimum 4.5:1 pour le texte normal

- Textes alternatifs (alt) sur toutes les images

- Navigation au clavier : tous les éléments interactifs accessibles via Tab

- Roles ARIA appropriés sur les composants dynamiques

- Formulaires avec labels et messages d'erreur explicites

- Pas de contenu uniquement basé sur la couleur

## 10.2 Traduction Français / Anglais

Le site doit être 100% traduit, sans aucun élément oublié :

- Menus et navigation

- Contenu des pages (titres, paragraphes, descriptions)

- Formulaires (labels, placeholders, messages d'erreur, confirmations)

- Boutons et CTA

- Pop-ups, modals et alertes

- Emails automatiques (confirmation de contact, newsletter)

- Footer et mentions légales

- Meta-données SEO (title, description par langue)

- Blog (articles séparés par langue, URL localisées)

## 10.3 Internationalisation Technique

- Librairie i18n : next-intl, react-i18next, ou équivalent selon le framework

- Détection automatique de la langue du navigateur

- URLs séparées par langue (/fr/ et /en/) pour le SEO

- Dates et nombres formatés selon la locale

- Direction de texte (LTR) pour FR et EN — architecture prête pour l'arabe (RTL) en Phase 2

# 11. MAINTENANCE, HÉBERGEMENT & INFRASTRUCTURE

## 11.1 Hébergement Recommandé

- Hébergement cloud haute performance : Vercel, Netlify (front) + serveur VPS (back/API)

- Base de données : PostgreSQL ou MySQL sur PlanetScale / Supabase

- CDN global : Cloudflare (cache, sécurité, performance)

- Uptime garanti : 99.9% minimum

- Scalabilité : infrastructure capable de monter en charge lors de pics de trafic

## 11.2 Stack Technique Recommandé

- Frontend : Next.js 14+ (React) ou Nuxt.js (Vue) — SSR pour le SEO

- Styling : Tailwind CSS + Framer Motion (animations) ou GSAP

- CMS : Sanity.io ou Strapi (headless CMS pour le blog et le contenu)

- Backend/API : Node.js (Express ou Fastify) ou Python (FastAPI)

- Base de données : PostgreSQL (données structurées) + Redis (cache)

- Emails : Resend ou SendGrid pour les emails transactionnels

- Analytics : Google Analytics 4 + Google Search Console

- Monitoring : Sentry (erreurs) + UptimeRobot (disponibilité)

## 11.3 Plan de Maintenance Mensuelle

Conformément à la politique tarifaire de NHR Digital Agency, la maintenance mensuelle est facturée à 20% du prix de création du site. Le contrat de maintenance inclut :

- Mises à jour hebdomadaires des dépendances et plugins

- Sauvegardes automatiques quotidiennes (stockage cloud sécurisé)

- Monitoring de disponibilité 24h/24 — 7j/7

- Rapport mensuel complet : trafic, conversions, vitesse, erreurs

- Correctifs de bugs dans un délai de 24-48h ouvrées

- Modifications mineures de contenu : jusqu'à 2h/mois incluses

- Support technique via WhatsApp et email

- Renouvellement de domaine et hébergement géré

- Surveillance certificat SSL (renouvellement automatique)

# 12. PLANNING DE RÉALISATION & LIVRABLES

## 12.1 Phases du Projet

| Phase | Intitulé | Durée | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadrage & Brief | 1 semaine | Validation CDC, accès ressources, onboarding client |
| 2 | Maquettage (Wireframes) | 1-2 semaines | Wireframes basse fidélité pages clés (mobile + desktop) |
| 3 | Design UI (Mockups) | 2-3 semaines | Maquettes Figma haute fidélité, charte validée, prototype cliquable |
| 4 | Développement Frontend | 3-4 semaines | Intégration des pages, animations, responsive, dark/light mode |
| 5 | Développement Backend & CMS | 2-3 semaines | API, formulaires, traduction, géolocalisation, CMS blog |
| 6 | Contenu & SEO | 1-2 semaines | Rédaction/intégration contenu, méta-données, sitemap, schema |
| 7 | Tests & Recettes | 1 semaine | Tests fonctionnels, cross-browser, performance, accessibilité |
| 8 | Mise en ligne & Formation | 3-5 jours | Déploiement, DNS, SSL, formation client, documentation |
| 9 | Suivi post-lancement | 1 mois | Monitoring, corrections, rapport J+30, première maintenance |

Durée totale estimée : 12 à 18 semaines pour un site complet de niveau premium.

# 13. BUDGET GLOBAL ESTIMÉ & CONDITIONS

## 13.1 Budget Site Web NHR Digital Agency (Site de l'Agence)

Ce site étant le site de présentation de l'agence elle-même, il doit refléter le niveau d'excellence proposé aux clients. Son budget de référence est estimé à 20 000 € pour une réalisation complète :

| Poste budgétaire | Estimation basse | Estimation haute |
| --- | --- | --- |
| Direction artistique & UX (wireframes, prototypage) | 1 500 € | 2 500 € |
| Design UI Figma (toutes pages, Dark/Light, FR/EN) | 2 000 € | 3 500 € |
| Développement Frontend (Next.js, animations, GSAP/Framer) | 4 000 € | 6 000 € |
| Animation NexaCore Hero & effets premium | 1 500 € | 2 500 € |
| Développement Backend (API, CMS, formulaires, i18n) | 2 500 € | 4 000 € |
| Système géolocalisation & prix multi-devises | 800 € | 1 500 € |
| Contenu rédactionnel (FR + EN, toutes pages) | 1 500 € | 2 500 € |
| SEO technique complet | 800 € | 1 500 € |
| Hébergement & infrastructure (année 1) | 600 € | 1 200 € |
| Tests, QA, optimisation performances | 500 € | 1 000 € |
| Formation & documentation client | 300 € | 500 € |
| TOTAL ESTIMÉ | 16 000 € | 26 700 € |

## 13.2 Conditions Commerciales

- Acompte à la signature : 40% du montant total TTC

- Deuxième versement à la validation du design : 30%

- Solde à la mise en ligne : 30%

- Devis valable 30 jours à compter de la date d'émission

- TVA applicable selon la législation du pays du client

- Les modifications majeures hors périmètre initial font l'objet d'un avenant

## 13.3 Garanties & Après-Vente

- Garantie de corrections post-livraison : 30 jours (bugs liés au développement)

- Propriété intellectuelle : le client est propriétaire du code et du design à réception du solde

- Confidentialité : NDA signé sur demande

- Hébergement du site jusqu'à la mise en ligne garantie

# 14. MENTIONS LÉGALES & CONDITIONS GÉNÉRALES

## 14.1 Mentions Légales du Site

Le site web de NHR Digital Agency devra comporter une page de mentions légales comportant :

- Dénomination sociale et forme juridique de l'agence

- Adresse du siège social (Yaoundé, Cameroun)

- Numéro de registre de commerce et RCCM

- Numéro de contribuable (NIF)

- Adresse email de contact et numéro de téléphone

- Hébergeur du site (nom, adresse, coordonnées)

- Directeur de la publication

- Crédits photographiques et droits sur les contenus

## 14.2 RGPD & Protection des Données

- Politique de confidentialité complète : types de données collectées, finalités, durée de conservation

- Bannière cookies conforme (catégorisation : essentiels, analytiques, marketing)

- Droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles

- Responsable du traitement des données clairement identifié

- Hébergement des données en accord avec les réglementations locales applicables

- Pour les clients européens : conformité RGPD (Règlement UE 2016/679) garantie

## 14.3 Propriété Intellectuelle

- Tous les contenus (textes, images, logos, animations, code) sont la propriété exclusive de NHR Digital Agency

- Toute reproduction partielle ou totale sans autorisation écrite est interdite

- Les logos clients présentés dans le portfolio sont utilisés avec leur autorisation

- Les polices de caractères utilisées sont sous licences commerciales appropriées

- Les bibliothèques open-source utilisées respectent leurs licences respectives (MIT, Apache, etc.)

— FIN DU CAHIER DES CHARGES —

NHR Digital Agency — Yaoundé, Cameroun — www.nhrdigital.com

Document confidentiel — Version 1.0 — Avril 2025